

# Конотопська міська рада

**ВІДДІЛ ОСВІТИ**

### Н А К А З

09.04.2014 м. Конотоп № 184-од

Про підготовку позаміського

дитячого закладу оздоровлення

та відпочинку «Мрія» до роботи

в літній період 2014 року

На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», з метою забезпечення функціонування позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Мрія» в літній період 2014 року для організованого оздоровлення дітей

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план заходів по підготовці оздоровчого табору «Мрія» до роботи в літній період 2014 року (додається).
2. Закріпити роботи по підготовці оздоровчого табору «Мрія» за відповідальними згідно плану.
3. Групі централізованого обслуговування відділу освіти (начальник Бобир О.В.):
   1. Забезпечити виконання ремонтних робіт по оздоровчому табору.
   2. Провести ремонт приміщень згідно плану заходів в термін з 25.04.2014 по 20.05.2014.
4. Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії відділу освіти Якубіній Т.І. забезпечити бухгалтерський облік роботи працівників оздоровчого табору «Мрія» в період підготовки та проведення оздоровчої кампанії.
5. Директору оздоровчого табору «Мрія» :
   1. Підготувати заклад до роботи в літній період в термін до 20.05.2014.
   2. Підготувати в термін до 21.05.2014 документацію згідно діючого законодавства для забезпечення роботи табору в літній період.
   3. У термін до 21.05.2014 укомплектувати штат педагогічного та обслуговуючого персоналу за погодженням з начальником відділу освіти для роботи табору в літній період.
   4. Забезпечити обстеження території табору та спортивного майданчика, скласти відповідні акти.
   5. Забезпечити широке інформування батьківської громадськості міста про роботу табору, здійснити набір дітей на кожну зміну в кількості не менше 110 осіб за зміну.
   6. Провести ремонтні роботи приміщень оздоровчого табору «Мрія» до 20.05.2014 та забезпечити естетичне оформлення приміщень .
6. Для забезпечення перевезення працівників до оздоровчого табору «Мрія» для проведення ремонтних робіт залучати шкільний автобус ПЗОШ та автомобіль відділу освіти.
7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на спеціаліста сектору нормативності освіти та кадрової роботи відділу освіти Заярну Ю.М.

Начальник відділу освіти О.В. Беспала

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти від 09.04.2014 № 184-од

План заходів по підготовці

позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Мрія»

до роботи в літній період 2014 року

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва закладу | Приміщення табору “Мрія” | Види робіт у 2014 році |
| 1. | ДНЗ № 1 | Корпус І, під’їзд І | Миття вікон, дверей, підлоги, підклейка шпалер, фарбування дверей, підлоги;  Ззовні – фарбування фундаменту та кольорових колон |
| 2. | ДНЗ № 2 | Корпус І, під’їзд ІІ | Кімната 4 – переклеїть шпалери на стінах, пофарбувати панелі, ремонт кватирки;  Кімната 5 – пофарбувати двері, панелі, стелю, підклеїти шпалери, ремонт кватирки;  Кімната 6 – підклеїти шпалери, пофарбувати панелі,фарбувати стелю, ремонт кватирки;  Коридор – пофарбувати підлогу та панелі |
| 3. | ДНЗ № 3 | Корпус І, під’їзд ІІІ | Кімната № 7 - підклеїти шпалери на стінах, пофарбувати підлогу та панелі;  Кімната 8 – пофарбувати двері і підлогу;  Кімната 9 – підбілити стелю, переклеїти шпалери, ремонт кватирки;  Кімната 10 – зашпаклювать дірки в стінах та на відкосах, підклеїти шпалери, ремонт кватирки;  Коридори – пофарбувати панелі, підклеїти шпалери на стінах |
| 4. | ДНЗ № 5 | Корпус І, під’їзд 4 | Під’їзд 4:  Миття вікон, дверей, полу, підклейка шпалер, фарбування стелі, заштукатурити ганок; |
| 5. | ДНЗ № 7 | Корпус І, під’їзд 6 | Кімната № 14 – підклеїти шпалери, пофарбувати підлогу;  Кімната 15 – вимити, фарбувати і підбити стелю; |
| 6. | ДНЗ № 4 | Корпус І, під’їзд 5 | Кімната № 11,12 – вимити та пофарбувати підлогу, ремонт кватирки;  Кімната 13 – пофарбувати стелю, підклеїти шпалери, ремонт кватирки;  Кімната 16 – 1 оргаліту на потолок підбить;  Коридор – переклеїти шпалери, фарбувати підлогу |
| 7. | ДНЗ № 14 | Корпус І, під’їзд 7 (медпункт, кладовка) | Миття вікон, дверей, полу, підклейка шпалер, фарбування дверей, підлоги, заштукатурити ганок та торцеві стіни(частково), замінити вхідні двері; |
| 8. | СШ № 2 | Корпус ІІ  Кімнати 1,7, східці, вхідні двері | Кімната № 1 – побілити потолок, вимити;  Кімната 7 – переклеїти шпалери, ремонт кватирки  Східці, двері – вимити, пофарбувати |
| 9. | СШ № 3 | Корпус ІІ  Кімнати 2,3,4 | Кімната 2 – стелю білити, панелі – підфарбувати та зробити аплікацію, підлогу і двері фарбувати, ремонт кватирки;  Кімната 3 – панелі заштукатурити дірки, підлогу фарбувати, замінити 3 карнізи, плафони, ремонт кватирки;  Кімната 4 – підбити ДВП на стелі та пофарбувати, пофарбувати підлогу (після установки панелей на стінах) |
| 10. | ЗОШ № 10 | Корпус ІІ  Кімнати 5,6 | Кімната 5 – замінити 3 карнізи, панелі, підлогу і двері фарбувати;  Кімната 6 – фарбувати панелі, підлогу і двері |
| 11. | ЗОШ № 5 | Корпус ІІ  коридори | Вимити стіни та підлогу після побілки, пофарбувати підлогу  Ззовні – фарбування фундаменту та кольорових колон |
| 12. | ДНЗ № 8 | Корпус ІІІ  Кімнати 1,2,2а | Кімната 1 – фарбувати панелі, двері фарбувати і підлогу, ремонт кватирки, підклеїти шпалери;  Кімната 2 – підклеїти шпалери, пофарбувати двері і підлогу, ремонт кватирки;  Кімната 2а – вимити, фарбувати двері та підлогу, ремонт кватирки; |
| 13. | ДНЗ № 11 | Корпус ІІІ  Кімнати 3,4,5 | Кімната 3 – переклеїти шпалери на стінах, пофарбувати плінтус та підлогу, підбити потолок, ремонт кватирки;  Кімната 4 – підклеїти шпалери на стінах та стелі, двері та підлогу пофарбувати;  Кімната 5 – переклеїти шпалери на стіні, підклеїти на стелі, ремонт кватирки; |
| 14. | ДНЗ № 10 | Корпус ІІІ  Кімнати 6,7 | Кімната 6 – переклеїти шпалери на стіні,двері та підлогу фарбувати, вікно застеклить;  Кімната 7 – двері та підлогу – фарбувати  Коридор – підбити панелі, пофарбувати стелю та підлогу, переклеїти шпалери на рівні плінтусу; |
| 15. | ДНЗ № 12 | Корпус ІІІ  Коридор малий, кімната вожатого | Підклеїти шпалери, вимити, вхідні двері пофарбувати, у коридорі підклеїти шпалери - частково замінити, пофарбувати підлогу  Ззовні – фарбування фундаменту та кольорових колон |
| 16. | НВК | Корпус ІІІ  Коридор, права частина | Підклеїти шпалери, на стінах здійснити часткову заміну шпалер, фарбувати підлогу |
| 17. | НВК «Казка» | Корпус ІІІ  Коридор, ліва частина | Підклеїти шпалери, на стінах здійснити часткову заміну шпалер, фарбувати підлогу та двері запасного виходу |
| 18. | ДНЗ № 13 | Клуб | Миття вікон, дверей, полу, підфарбовування стін, фарбування дверей,штукатурить дві стіни, підбити потолок по стику; |
| 19. | ПЗОШ | Душові, туалети надвірні | Туалет дитячий надвірний – встановити огорожу біля туалету, встановити скло;  Бойлерна кімната – білити стелю;  Душова – ремонт дверей, 1-й коридор – фарбувати, білити; 2-й коридор – білити, мити, душова – фарбувати підлогу, кімната гігієни – фарбувати підлогу і велику трубу (білим кольором), зробить витяжку  Дитячі внутрішні туалети – мити, підфарбовувати, замінити бачки для туалету; |
| 20. | СШ № 9 | Харчоблок  Коридор і підсобні приміщення | Гостьова кімната - побілка стін, підфарбовування вікна;  Холодильна кімната – білити, штукатурити стіни;  Коридор – білити, мити, фарбувати панелі;  Кімната для сипучих продуктів – мити, облаштування панелей;  Ззовні – фарбування фундамента |
| 21. | СШ № 12 | Харчоблок  Зал для приготування їжі, мийне відділення, м’ясний цех | Кухня – мити, білити стелю, підфарбувати стелю, фарбувати труби;  М’ясорізка – білити, мити;  Мийне відділення – пофарбувати дерев’яну підставку під посуд, пофарбувати ванну і труби |
| 22. | ЗОШ № 7 | Харчоблок  Обідній зал, східці | Миття вікон, дверей, стін, побілка стелі, фарбування дверей (за потреби), ніжок столів і лав (за потреби),в обідньому залі фарбування стіни біля роздатку різними кольорами  Ззовні – фарбування кольорових колон |
| 23. | ЗОШ № 11 | Умивальники, пожежний щит | Фарбування питного фонтанчика та заміна крану, фарбування стін в умивальнику, підбити стелю, заштукатурити дірки на стінах, фарбувати умивальники, пожежний щит |
| 24. | Гімназія | Всі будівлі | Зовнішня та внутрішня побілка будівель (краскопультом) |
| 25. | ЗОШ № 13, СЮТур, СЮТ | Територія табору, огорожа, вивіска | Фарбування титульних надписів, лицьової огорожі, ремонт та фарбування лавочок біля естради, спилювання дерев, викошування трави, вирубування кущів. |
| 26. | ЦДЮТ, ШМ | Територія табору (Бесідки, лавочки, клумби) | Фарбувати бум, колоди для сидіння, даху жовтої бесідки ззовні і зсередини, підфарбовування бесідок і лавочок, заміна брусків лавочок, декоративне фарбування стін. |
| 27. | СЮН | Територія табору | Насаджування квітів, побілка шин на подвір’ї. |
| 28. | ЗОШ № 14, ДЮСШ | Територія табору (доріжки, плац) | Очистка плацу, спилювання дерев, викошування трави, вирубування кущів. |
| 29. | ХШ | Територія табору | Виготовлення емблеми табору, декоративне фарбування стін ззовні і всередині. |