

# Конотопська міська рада

**ВІДДІЛ ОСВІТИ**

### Н А К А З

08.04.2015 м. Конотоп № 199-од

Про підготовку позаміського

дитячого закладу оздоровлення

та відпочинку «Мрія» до роботи

в літній період 2015 року

На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», з метою забезпечення функціонування позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Мрія» в літній період 2015 року для організованого оздоровлення дітей

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план заходів по підготовці оздоровчого табору «Мрія» до роботи в літній період 2015 року (додається).
2. Закріпити роботи по підготовці оздоровчого табору «Мрія» за відповідальними згідно плану.
3. Групі централізованого обслуговування відділу освіти (начальник Бобир О.В.):
   1. Забезпечити виконання ремонтних робіт по оздоровчому табору.
   2. Провести ремонт приміщень згідно плану заходів в термін з 20.04.2015 по 22.05.2015.
4. Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії відділу освіти Якубіній Т.І. забезпечити бухгалтерський облік роботи працівників оздоровчого табору «Мрія» в період підготовки та проведення оздоровчої кампанії.
5. Директору оздоровчого табору «Мрія» :
   1. Підготувати заклад до роботи в літній період в термін до 20.05.2015.
   2. Підготувати в термін до 25.05.2015 документацію згідно діючого законодавства для забезпечення роботи табору в літній період.
   3. У термін до 25.05.2015 укомплектувати штат педагогічного та обслуговуючого персоналу за погодженням з начальником відділу освіти для роботи табору в літній період.
   4. Забезпечити обстеження території табору та спортивного майданчика, скласти відповідні акти.
   5. Забезпечити широке інформування батьківської громадськості міста про роботу табору, здійснити набір дітей на кожну зміну в кількості не менше 110 осіб за зміну.
   6. Провести ремонтні роботи приміщень оздоровчого табору «Мрія» до 22.05.2015 та забезпечити естетичне оформлення приміщень .
6. Для забезпечення перевезення працівників до оздоровчого табору «Мрія» для проведення ремонтних робіт залучати шкільний автобус ПЗОШ та автомобіль відділу освіти.
7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на спеціаліста сектору нормативності освіти та кадрової роботи відділу освіти Заярну Ю.М.

Начальник відділу освіти О.В. Беспала

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти від 08.04.2015 № 199-од

План заходів по підготовці

позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Мрія»

до роботи в літній період 2015 року

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва закладу | Приміщення табору “Мрія” | Види робіт у 2015 році |
| 1. | ДНЗ № 1 | Корпус І, під’їзд І | Миття вікон, дверей, підлоги, підклейка шпалер, фарбування дверей, підлоги;  Ззовні – фарбування фундаменту та кольорових колон |
| 2. | ДНЗ № 2 | Корпус І, під’їзд ІІ | Кімната 4 – підклеїти шпалери на стінах, пофарбувати панелі, підлогу;  Кімната 5 – пофарбувати двері, панелі, стелю, переклеїти шпалери;  Кімната 6 – підклеїти шпалери, пофарбувати панелі,фарбувати стелю, підлогу;  Коридор – пофарбувати панелі, замінить ДСП на вході |
| 3. | ДНЗ № 3 | Корпус І, під’їзд ІІІ | Кімната № 7 - підклеїти шпалери на стінах, пофарбувати підлогу, панелі та вікна;  Кімната 8 – підклеїти шпалери;  Кімната 9 – пофарбувати стелю;  Кімната 10 – підклеїти шпалери;  Коридори – пофарбувати панелі, переклеїти шпалери на стінах |
| 4. | ДНЗ № 5 | Корпус І, під’їзд 4 | Під’їзд 4:  Миття вікон, дверей, полу, підклейка шпалер, фарбування стелі та дверей, заштукатурити ганок; |
| 5. | ДНЗ № 7 | Корпус І, під’їзд 6 | Кімната № 14 – підклеїти шпалери, пофарбувати підлогу та стелю;  Кімната № 15 – підклеїти шпалери, фарбувати стелю, підлогу, вікна та підбити стелю;  Кімната № 16 – фарбувати стелю та підлогу  Коридор – фарбувати підлогу |
| 6. | ДНЗ № 4 | Корпус І, під’їзд 5 | Кімната № 11,12 – підклеїти шпалери, вимити та пофарбувати підлогу, двері, вікна;  Кімната 13 – пофарбувати стелю, підлогу, двері та підклеїти шпалери;  Коридор – переклеїти шпалери, фарбувати підлогу |
| 7. | ДНЗ № 14 | Корпус І, під’їзд 7 (медпункт, кладовка) | Миття вікон, дверей, полу, підклейка шпалер, фарбування дверей, підлоги, стелі в медпункті, ізоляторі та коридорі, заштукатурити ганок; |
| 8. | СШ № 2 | Корпус ІІ  Кімнати 1,7, східці, вхідні двері | Кімната № 1 – пофарбувати стелю, плінтус, вікно, двері;  Кімната 7 – підклеїти шпалери, пофарбувати стелю, вікно, двері;  Східці, двері – вимити, пофарбувати, заштукатурити |
| 9. | СШ № 3 | Корпус ІІ  Кімнати 2,3,4 | Кімната 2 – підклеїти шпалери, підфарбувати підлогу, двері та вікна;  Кімната 3 – пофарбувати підлогу, стелю, двері та вікна;  Кімната 4 – підклеїти шпалери, пофарбувати підлогу, стелю, двері та вікна; |
| 10. | ЗОШ № 10 | Корпус ІІ  Кімнати 5,6 | Кімната 5 – підклеїти шпалери, панелі, підлогу і двері фарбувати, заштукатурити дірки в стіні;  Кімната 6 – фарбувати панелі, підлогу, двері, підбить стелю; |
| 11. | ЗОШ № 5 | Корпус ІІ  коридори | Вимити стіни та підлогу після побілки, пофарбувати підлогу та панелі;  Ззовні – фарбування фундаменту та кольорових колон |
| 12. | ДНЗ № 8 | Корпус ІІІ  Кімнати 1,2а,4 | Кімната 1 – фарбувати вікна, двері, підлогу, підклеїти шпалери;  Кімната 2а – вимити, фарбувати двері, вікна та підлогу; |
| 13. | ДНЗ № 11 | Корпус ІІІ  Кімнати 3,5 | Кімната 3 – підклеїти шпалери на стінах, пофарбувати плінтус та підлогу;  Кімната 4 – підклеїти шпалери на стінах та стелі, двері та підлогу пофарбувати;  Кімната 5 – переклеїти шпалери на стіні, підклеїти на стелі, ремонт кватирки; |
| 14. | ДНЗ № 10 | Корпус ІІІ  Кімнати 6 | Кімната 6 – переклеїти шпалери на стіні,двері та підлогу фарбувати;  Коридор – підбити панелі, пофарбувати стелю та підлогу, переклеїти шпалери на рівні плінтусу; |
| 15. | ДНЗ № 12 | Корпус ІІІ  Коридор малий, кімната вожатого | Підклеїти шпалери, вимити, вхідні двері пофарбувати, у коридорі підклеїти шпалери - частково замінити, пофарбувати підлогу  Ззовні – фарбування фундаменту та кольорових колон |
| 16. | НВК | Корпус ІІІ  Коридор, права частина | Підклеїти шпалери, фарбувати підлогу |
| 17. | НВК «Казка» | Корпус ІІІ  Коридор, ліва частина | Підклеїти шпалери, фарбувати підлогу та двері запасного виходу |
| 18. | ДНЗ № 13 | Клуб | Миття вікон, дверей, полу, підфарбовування стін, фарбування дверей, підбити стелю по стику; |
| 19. | ПЗОШ | Душові, туалети надвірні | Туалет дитячий надвірний – замінити двері ;  Бойлерна кімната – білити стелю;  Душова – заміна дверей та коробки, 1-й коридор – фарбувати, білити; 2-й коридор – білити, мити, душова – фарбувати підлогу, кімната гігієни – фарбувати підлогу і велику трубу (білим кольором),  Дитячі внутрішні туалети – мити, підфарбовувати, замінити коробку та замок; |
| 20. | СШ № 9 | Харчоблок  Коридор і підсобні приміщення | Гостьова кімната - побілка стін, підфарбовування вікна;  Холодильна кімната – білити, штукатурити стіни;  Коридор – білити, мити, фарбувати панелі;  Кімната для сипучих продуктів – мити;  Ззовні – фарбування фундаменту. |
| 21. | СШ № 12 | Харчоблок  Зал для приготування їжі, мийне відділення, м’ясний цех | Кухня – мити, білити стелю, підфарбувати стелю, фарбувати труби;  М’ясорізка – білити, мити;  Мийне відділення – пофарбувати дерев’яну підставку під посуд. |
| 22. | ЗОШ № 7 | Харчоблок  Обідній зал, східці | Миття вікон, дверей, стін, побілка стелі, фарбування дверей (за потреби), ніжок столів і лав (за потреби),в обідньому залі підфарбування стіни біля роздатку різними кольорами, заміна плитки;  Ззовні – фарбування кольорових колон |
| 23. | ЗОШ № 11 | Умивальники, пожежний щит | Фарбування питного фонтанчика, фарбування стін в умивальнику, підбити стелю, заштукатурити дірки на стінах, фарбувати умивальники, пожежний щит |
| 24. | Гімназія | Всі будівлі | Зовнішня та внутрішня побілка будівель (краскопультом) |
| 25. | ЗОШ № 13, СЮТур, СЮТ | Територія табору, огорожа, вивіска | Фарбування титульних надписів, лицьової огорожі, ремонт та фарбування лавочок біля естради, спилювання дерев, викошування трави, вирубування кущів. |
| 26. | ЦДЮТ, ШМ | Територія табору (Бесідки, лавочки, клумби) | Фарбувати бум, колоди для сидіння, дах у жовтої бесідки ззовні і зсередини, підфарбовування бесідок і лавочок, заміна брусків лавочок, декоративне фарбування стін. |
| 27. | СЮН | Територія табору | Насаджування квітів, побілка шин на подвір’ї. |
| 28. | ЗОШ № 14, ДЮСШ | Територія табору (доріжки, плац) | Очистка плацу, спилювання дерев, викошування трави, вирубування кущів. |
| 29. | ХШ | Територія табору | Декоративне фарбування стін ззовні і всередині. |